## Slide 1: EXtreme Programming
Universidad de San Carlos
Ingeniería en Sistemas
Análisis de Sistemas

## Slide 2: Historia
Nació en 1996.
Ken Beck fundador de la metodología de XP.
Proyecto C3 de DaimlerChrysler.
Identificó que era lo simple y lo difícil al momento de programar.

## Slide 3: ¿Qué es Extreme Programming
¿En qué consiste XP?
La Programación Extrema es una metodología ligera de desarrollo de software que se basa en:
  la simplicidad,
  la comunicación
  la retroalimentación
  reutilización del código desarrollado

## Slide 4: Objetivos perseguidos
Obtención del producto, software funcionando, y con la satisfacción del cliente.
Minimización del riesgo actuando sobre:
  Variables del proyecto :
    Coste
    Tiempo
    Calidad
    Alcance

## Slide 5: Valores que inspiran XP
FEEDBACK
CORAJE
COMUNICACIÓN
SIMPLICIDAD
XP pone en comunicación directa y continua a clientes y desarrolladores. El cliente se integra en el equipo para establecer prioridades y resolver dudas. De esta forma ve el avance día a día, y es posible ajustar la agenda y las funcionalidades de forma consecuente
Comunicación
Una metodología basada en el desarrollo incremental de pequeñas partes, con entregas y pruebas frecuentes y continuas, proporciona un flujo de retro-información valioso para detectar los problemas o desviaciones.
  De esta forma fallos se localizan muy pronto.
  La planificación no puede evitar algunos errores, que sólo se evidencian al desarrollar el sistema.
  La retro-información es la herramienta que permite reajustar la agenda y los planes.
Feedback rápido y continuo

## Slide 6
La simplicidad consiste en desarrollar sólo el sistema que realmente se necesita. Implica resolver en cada momento sólo las necesidades actuales.
Con este principio de simplicidad, junto con la comunicación y el feedback resulta más fácil conocer las necesidades reales
  Disciplina en la aplicación de XP
  Parar cuando se está cansado
  Permitir que el usuario tome las decisiones de negocio
  Permitir que el desarrollador tome las decisiones técnicas
  Descartar código si es necesario
  Introducir cambios cuando las cosas no funcionan
Simplicidad
Los costes y la complejidad de predecir el futuro son muy elevados, y la mejor forma de acertar es esperar al futuro.
Coraje

## Slide 7: Roles de personas en XP
Programador
  Pieza básica en desarrollos XP
  Más responsabilidad que en otros modos de desarrollo
  Responsable sobre el código
  Responsable sobre el diseño (refactorización, simplicidad)
  Responsable sobre la integridad del sistema (pruebas)
  Capacidad de comunicación (pair-programming)
  Acepta críticas (código colectivo)
Cliente
  Pieza básica en desarrollos XP
  Define especificaciones (user stories)
  Influye sin controlar
  Confía en el grupo de desarrollo
  Define pruebas funcionales
Encargado de Pruebas
  Apoya al cliente en la preparación/realización de las pruebas funcionales
  Ejecuta las pruebas funcionales y publica los resultados

## Slide 8
Entrenador (Coach)
  Experto en XP
  Responsable del proceso en su conjunto
  Identifica las desviaciones y reclama atención sobre las mismas
  Guía al grupo de forma indirecta (sin dañar su seguridad ni confianza)
  Interviene directamente si es necesario
  Atajar rápidamente el problema
Consultor
  Apoya al equipo XP en cuestiones puntuales
Jefe del Proyecto
  Favorece la relación entre usuarios y desarrolladores
  Confía en el equipo XP
  Cubre las necesidades del equipo XP
  Asegura que alcanza sus objetivos
Encargado de Seguimiento(Tracker)
  Recoge, analiza y publica información sobre la marcha del proyecto sin afectar demasiado el proceso
  Supervisa el cumplimiento de la estimaciones en cada iteración
  Informa sobre la marcha de la iteración en curso
  Controla la marcha de las pruebas funcionales, de los errores reportados, de las responsabilidades aceptadas y de las prueba añadidas por los errores encontrados

## Slide 9: Captura de Requisitos en XP
Historias del Usuario (User-Stories)
  Establecen los requisitos del cliente
  Trozos de funcionalidad que aportan valor
  Se les asignan tareas de programación con un número de horas de desarrollo
  Las establece el cliente
  Son la base para las pruebas funcionales

## Slide 10: Captura de Requisitos en XP Una ficha de User-Story

## Slide 11: Planificación en XP
Planificación por entregas (releases)
Se priorizan aquellas user-stories que el cliente selecciona porque son más importantes para el negocio
Entregas:
  Son lo más pequeñas posibles
  Se dividen en iteraciones (iteración = 2 o 3 semanas)
  Están compuestas por historias
A cada programador se le asigna una tarea de la user-story

## Slide 12: Programación en XP
La programación de tareas se realiza por parejas
La pareja diseña, prueba, implementa e integra el código de la tarea
Código dirigido por las pruebas
Código modular, intentando refactorizar siempre que se pueda

## Slide 13: Programación en XP Una ficha de Tarea

## Slide 14
Tarjetas CRC (Clase - Responsabilidad – Colaborador).
Una clase es cualquier persona, cosa, evento, concepto, pantalla o reporte. Las responsabilidades de una clase son las cosas que conoce y las que realiza, sus atributos y métodos. Los colaboradores de una clase son las demás clases con las que trabaja en conjunto para llevar a cabo sus responsabilidades.

## Slide 15: Modelo de un Proyecto XP

## Slide 16: Espacio de trabajo XP
Espacio abierto
Mesas centrales
Cubículos en el espacio exterior
Espacio de trabajo del proyecto C3 de DaimlerChrysler

## Slide 17: Ventajas y desventajas de Extreme Programming
Ventajas:
Programación organizada.
Menor taza de errores.
Satisfacción del programador.
Desventajas:
Es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto plazo.
Altas comisiones en caso de fallar.

## Slide 18
Prácticas de XP
PRÁCTICAS DE CODIFICACIÓN
1.- Simplicidad de código y de diseño para producir software fácil de modificar.
2.- Reingeniería continua para lograr que el código tenga un diseño óptimo.
3.- Desarrollar estándares de codificación, para comunicar ideas con claridad a través del código.
4.- Desarrollar un vocabulario común, para comunicar las ideas sobre el código con claridad.
PRÁCTICAS DE DESARROLLO
1.- Adoptar un método de desarrollo basado en las pruebas para asegurar que el código se comporta según lo esperado.
2.- Programación por parejas, para incrementar el conocimiento, la experiencia y las ideas.
3.- Asumir la propiedad colectiva del código, para que todo el equipo sea responsable de él.
4.- Integración continua, para reducir el impacto de la incorporación de nuevas funcionalidades.

## Slide 19
PRÁCTICAS DE NEGOCIO
1.- Integración de un representante del cliente en el equipo, para encauzar las cuestiones de negocio del sistema de forma directa, sin retrasos o pérdidas por intermediación.
2.- Adoptar el juego de la planificación para centrar en la agenda el trabajo más importante.
3.- Entregas regulares y frecuentes para satisfacer la inversión del cliente.
4.- Ritmo de trabajo sostenible, para terminar la jornada cansado pero no agotado.